Zamawiający:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Krzyża w Kozienicach

ul. Kochanowskiego 2, 26-900 Kozienice

NIP 8121381235

REGON 040083087

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT**

**ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 3 października 2024 r.**

**Nazwa zamówienia: *Konserwacja wnętrza kościoła pw. Świętego Krzyża***

***w Kozienicach***

*Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie ze Wstępną Promesą Nr Edycja2RPOZ/2023/4089/PolskiLad dot. realizacji inwestycji: „Konserwacja wnętrza kościoła pw. Świętego Krzyża w Kozienicach”.*

Kozienice, 3 października 2024r.

Podstawa prawna:

Niniejsze Zapytanie ofertowe ogłasza się na podstawie Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w oparciu o wniosek złożony przez Powiat Kozienicki i prowadzi zgodnie z zasadami przewidzianymi w Regulaminie Naboru Wniosków o dofinansowanie oraz w oparciu o wstępną Promesę Nr Edycja2RPOZ/2023/4089/PolskiLad.

1. **TYTUŁ ZAMÓWIENIA:**

*Konserwacja wnętrza kościoła pw. Świętego Krzyża w Kozienicach.*

1. **ZAMAWIAJĄCY:**

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Krzyża w Kozienicach

ul. Kochanowskiego 2, 26-900 Kozienice

NIP 8121381235

REGON 040083087

e-mail: [parafiakozienicekrzyz@gmail.com](mailto:parafiakozienicekrzyz@gmail.com)

1. **OSOBA DO KONTAKTU:**

Ks. Dariusz Sałek — Proboszcz Parafii, e-mail: [parafiakozienicekrzyz@gmail.com](mailto:parafiakozienicekrzyz@gmail.com), tel. 570 603 007

1. **SPOSÓB I MIEJSCE PUBLIKACJI ZAMÓWIENIA:**
2. Upublicznienie zaproszenia do składania ofert poprzez umieszczenie zaproszenia do składania ofert na stronie internetowej Wnioskodawcy — Powiatu Kozienickiego: www.kozienicepowiat.pl., oraz na stronie internetowej Zamawiającego — Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Krzyża w Kozienicach: www.parafia-kozienice.pl
3. Na powyższych stronach będą publikowane Zmiany i wyjaśnienia treści Zaproszenia do składania ofert oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
4. **INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:**
5. Celem przedmiotowej inwestycji jest wykonanie prac konserwatorskich wnętrza kościoła pw. Świętego Krzyża w Kozienicach, polegających na przeprowadzeniu badań i wykonaniu konserwacji ścian w obszarze transeptu kościoła. Obiekt wraz z wyposażeniem jest jednym z ważniejszych zabytków miasta Kozienice. Planowane prace remontowo-konserwatorskie ujęte w zadaniu dotyczą zahamowania procesów destrukcji i zabezpieczenia cennego zabytku wraz z jego wyposażeniem.
6. Zakres prac obejmuje: wykonanie badań konserwatorskich wnętrza kościoła, przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej wnętrza kościoła, odsłonięcie części pierwotnej dekoracji malarskiej na ścianach i filarach z ewentualną rekonstrukcją, oczyszczenie i scalenie kolorystyczne części ścian we wnętrzu świątyni.
7. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w sposób konkurencyjny i transparentny, w szczególności z uwzględnieniem § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, a dokumenty będące podstawą udzielenia dotacji sporządzono w sposób uwzględniający zasady określone w Programie.
8. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów Ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm).
9. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w niniejszym Postępowaniu zakupowym stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2023 r., poz. 1610 ze zm.) jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
10. Informacja RODO:

Dane osobowe przekazane Zamawiającemu w toku prowadzonego Postępowania zakupowego będą przetwarzane zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1, dalej Rozporządzenie RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Zamawiającym.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem oraz w celu archiwizacji.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, oraz wszyscy użytkownicy strony internetowej przedmiotowego postępowania, na której Powiat Kozienicki i Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Krzyża w Kozienicach udostępnił postępowanie.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowane, przez okres prowadzenia postępowania oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji oraz trwałości projektu (jeżeli dotyczy),
6. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów na których zasoby powołują się wykonawcy,
7. Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię, nazwisko, adres, NIP, Regon, numer CEIDG, numer KRS, oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Zamawiającego w celu udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia,
8. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego,
9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
10. Posiada Pani/Pan prawo:
11. dostępu do danych osobowych Pani/Pana,
12. do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
13. żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
14. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
15. Nie przysługuje Pani/Panu:
16. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
17. prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
18. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
19. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z ROD przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora.
20. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
21. Informacja o zamówieniu:
22. Zadanie będzie finansowane w ramach Rządowego Programu Fundusz Polski Ład Program Odbudowy Zabytków.
23. Dla postępowania i jego realizacji mają zastosowanie zapisy wynikające z ww. programu, w tym dotyczące płatności i zapewnienia finansowania inwestycji na zasadach określonych w Regulaminie do w/w programu i Promesie.
24. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa , w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1740 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 682 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.).
25. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
26. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
27. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
28. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
29. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
30. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
31. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**
32. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich polichromii ścian transeptu o powierzchni ok. 250 m2.
33. Kościół pw. Świętego Krzyża w Kozienicach, gm. Kozienice został wpisany do rejestru zabytków byłego województwa radomskiego prawomocną decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Radomiu z dn. 27.12.1984 r. pod nr rejestru 277/A/84.
34. Obowiązkiem Wykonawcy jest podjęcie wszelkich czynności niezbędnych dla określenia zakresu prac koniecznych do wykonania, sporządzenia dokumentacji zgodnej z zasadami sztuki konserwatorskiej oraz zgodnej z innymi przepisami obowiązującego prawa, przygotowania i złożenia wniosku o pozwolenie konserwatorskie, zgłoszenia prac oraz wykonania prac konserwatorskich zgodnie z przygotowaną dokumentacją.

Zakres projektowanego zakresu prac obejmuje:

1. Wykonanie badań konserwatorskich wnętrza kościoła.
2. Przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej wnętrza kościoła - programu prac konserwatorskich, określającego zakres i sposób ich prowadzenia oraz wskazującego niezbędne do zastosowania materiały i technologie, wykonanie dokumentacji powykonawczej.
3. Odsłonięcie części pierwotnej dekoracji malarskiej na ścianach i filarach transeptu z ewentualną rekonstrukcją.
4. Oczyszczenie i scalenie kolorystyczne części ścian we wnętrzu świątyni (ściany i łuki arkad transeptu wraz filarem znajdującym się po prawej stronie transeptu – północno-wschodni oraz częściowo filar znajdujący się po lewej stronie transeptu – północno-zachodni z wyłączeniem ścian na których znajduje się ambona), ok. 250 m2.
5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej - trzech egzemplarzy powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej, obejmującej część opisową, rysunkową i fotograficzną w wersji papierowej (wydruk) oraz jednej wersji elektronicznej w formacie „.pdf”, w terminie do 3 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru końcowego prac będących przedmiotem zamówienia.
6. Sposób i warunki realizacji zamówienia określa załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego — wzór umowy.
7. Dane o zabytku:

Remontowany budynek pełni funkcję sakralną.

Pierwszy kościół drewniany wzniesiono z fundacji Władysława Jagiełły i powstał w 1394 r. Spłonął on jednak w 1410 r. w wyniku napadu wojsk księcia Witolda. Parafia erygowana w 1482 roku. W 1557 r. został odbudowany i uposażony przez Zygmunta Augusta. Należał do par. Wargocin (dziś diecezja siedlecka) do 1559 r. Kościół został spalony w 1657, a odbudowany był w 1677. Kolejna drewniana świątynia została zbudowana w 1754, a rozebrana w 1869. Obecny kościół pw. Świętego Krzyża zbudowano w latach 1868 - 1869 staraniem ks Józefa Khauna, a konsekrował go w 1869 bp. Józef Michał Juszyński. Odnowienia świątyni dokonano w 1887. Polichromię wykonał art. Zdzisław Jasiński

Budynek kościoła wzniesiony jako wolnostojący, nieorientowany, zlokalizowany w otoczeniu parkowym. Główna część 1 kondygnacyjna trójnawowa w układzie halowym, wieża wielokondygnacyjna zwieńczona hełmem, iglicą i krzyżem. Budynek na planie wydłużonego prostokąta mieszczącego trójnawowy pięcioprzęsłowy korpus z antresolą chóru organowego, w nawie głównej, zakończony z przeciwnej strony jednonawowym prezbiterium z pięcioboczną absydą. Do prezbiterium przylegają symetrycznie 2 zakrystie (dla księży i ministrantów). Kościół częściowo podpiwniczony: w rejonie zakrystii i prezbiterium, gdzie zlokalizowano kotłownie i skład opału oraz niezależne przesklepione pomieszczenie pod zakrystią księży. Bryła zwarta, nakryta dwuspadowym dachem podzielonym pomiędzy nawą i prezbiterium ścianką z murowaną sygnaturą. Na osi głównej przy wejściu wysoka wieża uratowana zwieńczona dzwonnicą, hełmem i ostrosłupową iglicą. Komunikacja pionowa na chór i wieżę żelbetową klatką schodową w północno-zachodnim narożniku. Konstrukcja ścian murowana z cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej. Stropy drewniane belkowe wykorzystujące tramy więźby dachowej, do których podwieszono drewniany strop profilowanych kasetonów. Więźba dachowa drewniana w układzie krokwiowym z powtarzalnymi wiązarami opartymi na ścianach podłużnych naw i ścianach zewnętrznych. Połacie dachu dwuspadowego pokryte blachą miedzianą łączoną na rąbek stojący. Wieża w konstrukcji murowanej z żelbetowymi stropami w formie stężeń tarczowych. W górnych kondygnacjach wieży konstrukcja szkieletowa żelbetowa wypełniana cegłą, powyżej szkieletowa konstrukcja stalowa z uzupełniającą konstrukcją krążyn drewnianych kształtujących hełm wieży.

1. Ogólne wytyczne:
   1. W trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.
   2. Prace związane z realizacją zadania wykonywane będą z materiałów własnych Wykonawcy i przy użyciu maszyn i urządzeń Wykonawcy. Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym odrębnymi przepisami prawa. Rodzaj materiałów należy uzgodnić z Zamawiającym. Zamawiający wymaga zastosowania materiałów, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wszystkie wyroby stosowane przy pracach, materiały i środki chemiczne powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać wymagane przepisami świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne deklaracje zgodności. Stosowanie materiałów powinno być zgodne z instrukcjami i opisami producenta, normami oraz wytycznymi atestów dla danych materiałów. Materiały, wyroby nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę zabrane z obiektu i zastąpione właściwymi. Koszt dostawy materiałów i wyrobów niespełniających wymogów obciąża Wykonawcę. Wybrany i zaakceptowany rodzaj nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego.
   3. Zobowiązuje się Wykonawcę do udzielania wyjaśnień oraz sporządzania zestawień i rozliczeń w okresie realizacji zamówienia.
   4. Odpowiedzialność za organizację i prowadzenie prac konserwatorskich, w tym odpowiedzialność z tytułu szkód powstałych w związku z prowadzonymi pracami spoczywa na Wykonawcy.
2. Gwarancja i rękojmia przedmiotu zamówienia:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia za wykonanie przedmiotu zamówienia minimalnej gwarancji wynoszącej 36 miesięcy. Niewyrażenie zgody na powyższe skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na cały zakres zamówienia na okres minimum 36 miesięcy gwarancji zgodnie z zadeklarowanym okresem gwarancji w ofercie (kryterium oceny ofert).

W okresie gwarancji i rękojmi koszty związane z wszelkimi naprawami oraz usuwaniem usterek ponosić będzie Wykonawca.

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy obowiązku posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (polisy ubezpieczeniowej) z tytułu prowadzonej działalności w zakresie zgodnym z przedmiotem niniejszego postępowania, ważnej w okresie trwania umowy (lub odnawialnej z dostarczeniem do Zamawiającego potwierdzonej kserokopii opłaconej polisy na okresy następne) na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł.

Wartość ubezpieczenia podana w walutach innych niż PLN Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wydania dokumentu przez ubezpieczyciela. Dokument ten w formie kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę należy przedłożyć Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami wzoru umowy. W przypadku ubezpieczenia nieobejmującego całego okresu realizacji zamówienia Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie, że zobowiązuje się do zachowania ciągłości ubezpieczenia w zakresie jw. na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

1. Szczegółowe płatności — określi harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzany po podpisaniu umowy.
2. Odbiór robót dokonany zostanie przez przedstawicieli Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Zamawiającego i Powiatu Kozienickiego przy udziale Wykonawcy.
3. Zamawiający informuje, że przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej.
   1. Wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty w niniejszym postępowaniu w celu szczegółowego zapoznania się z przedmiotem zamówienia zobowiązani są do odbycia wizji lokalnej. Wizja lokalna odbędzie się w dniu: 15 października 2024 r. o g. 13.00.
   2. Zaleca się poinformowanie Zamawiającego o zamiarze odbycia wizji lokalnej drogą elektroniczną, na adres e-mail: [parafiakozienicekrzyz@gmail.com](mailto:parafiakozienicekrzyz@gmail.com) z podaniem: imienia i nazwiska osoby (osób) która będzie uczestniczyć w wizji lokalnej, nazwy firmy oraz numeru telefonu Wykonawcy. Wszelkie konsekwencje związane z brakiem zgłoszenia się na wizję lokalną ponosi Wykonawca.
   3. Podczas wizji lokalnej Wykonawcy będą zobowiązani wpisać się na listę obecności przygotowaną przez Zamawiającego z podaniem imienia i nazwiska oraz nazwy firmy Wykonawcy uczestniczącego w wizji lokalnej.
   4. Oferta złożona przez Wykonawcę który nie odbył wizji lokalnej zostanie odrzucona.
4. **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:**
   * 1. Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 30.10.2026 r.
     2. Terminem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest data podpisania umowy z Wykonawcą.
     3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do dnia 30.10.2026 r. do wykonania badań i prac konserwatorskich objętych zamówieniem, uzyskania niezbędnych pozwoleń na prace konserwatorskie, przeprowadzenia odbiorów, zawiadomienia o zakończeniu prac zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
     4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z którym realizowany będzie przedmiot zamówienia.
5. **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
7. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie,
8. znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie:

W odniesieniu do powyższego warunku, Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dołączy do oferty kopię polisy ubezpieczenia OC działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł wraz z dowodem zapłaty.

1. wykażą, że posiadają zdolności techniczne lub zawodowe:

W odniesieniu do powyższego warunku, Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dowiedzie, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:

- jedną realizację polegającą na przeprowadzeniu badań konserwatorskich polichromii na tynku w obiekcie murowanym, wpisanym do rejestru zabytków wraz z wykonaniem programu prac konserwatorskich i uzyskaniem pozwolenia na prace konserwatorskie stanowiące przedmiot badań,

- jedną pracę konserwatorską (zadanie) polegającą na konserwacji polichromii na tynku we wnętrzu obiektu murowanego, wpisanego do rejestru zabytków, o wartości prac w ramach tego zadania nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych).

**W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku, Wykonawca załączy do oferty prawidłowo wypełniony Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.**

1. dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, spełniającymi następujące wymagania:

- Kierownikiem prac konserwatorskich, który:

posiada uprawnienia i kwalifikacje określone w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022 poz. 840 ze zm.) do kierowania pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 Ustawy z dnia 23 lipca o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a także:

* posiadającym co najmniej pięcioletnie doświadczenie w kierowaniu pracami konserwatorskimi polegającymi na konserwacji polichromii na tynku w obiekcie murowanym, wpisanym do rejestru zabytków;
* pełnił funkcję kierownika prac konserwatorskich przy jednej pracy konserwatorskiej (zadaniu), której przedmiotem było wykonanie prac konserwatorskich przy polichromii na tynku we wnętrzu obiektu murowanego, wpisanego do rejestru zabytków, o wartości prac w ramach tego zadania nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych);

- Konserwatorem malarstwa, który:

posiada uprawnienia i kwalifikacje określone w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022 poz. 840 ze zm.) do kierowania pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 Ustawy z dnia 23 lipca o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a także:

* posiadającym co najmniej pięcioletnie doświadczenie przy realizacjach których przedmiotem było wykonanie konserwacji polichromii na tynku we wnętrzu obiektu murowanego, wpisanego do rejestru zabytków.

**W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku, Wykonawca załączy do oferty prawidłowo wypełniony Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.**

W przypadku wartości określonych w innych walutach niż PLN, do ich przeliczenia na PLN należy przyjąć średni kurs NBP z dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego.

W odniesieniu do osób skierowanych do realizacji zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza łączenia ich funkcji przez jedną osobę. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że dysponuje 2 osobami skierowanymi do realizacji zamówienia tj. Kierownikiem prac konserwatorskich i Konserwatorem malarstwa.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej — dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5. **PODWYKONAWSTWO:**
6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
7. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
8. Niedopuszczalne jest powierzenie podwykonawcom realizacji całości przedmiotu zamówienia. Oferta przewidująca powierzenie podwykonawcom realizację całości przedmiotu zamówienia zostanie odrzucona.
9. **ZAKRES WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:**

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w poniższych punktach:

1. Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców powiązanych osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 7 ust.1 ustawy z dn. 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835).

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w Rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;

1. którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2. którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
3. Potwierdzeniem braku przesłanek do wykluczenia Wykonawcy jest oświadczenie składane na druku formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
4. **OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I PRZYGOTOWANIA OFERTY:**
5. Cenę oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca wskaże w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
6. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca wycenę przedmiotu zamówienia musi oprzeć na wymaganiach określonych w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert oraz na załącznikach stanowiących jego integralną część. Podana cena ofertowa będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.
7. Cena oferty ma być wyrażona w PLN jako cena brutto i winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia, w tym w szczególności: materiałów, sprzętu, robocizny i czynności uznanych przez Wykonawcę jako niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, niewymienione, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia, wszelkie podatki i opłaty, w tym należny podatek VAT, ewentualne opusty oraz inne składniki cenotwórcze w tym koszty towarzyszące wykonaniu zadania.
8. Wartość przedmiotu umowy nie będzie podlegać waloryzacji ze względu na inflację za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT według przepisów prawa polskiego w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę.
9. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. (Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej).
10. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo i słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana cyfrowo.
11. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek:
12. poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
13. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
14. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
15. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
16. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 7, Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie lub odpowiednio zmodyfikować treść formularza oferty i zamieścić w nim oświadczenie np. o treści: *Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT w następującym zakresie ......................*
17. **OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI:**
18. Wszystkie oferty jakie wpłyną do Zamawiającego w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie ofertowe muszą być zgodne z warunkami udziału w postępowaniu. Oferta która nie będzie zgodna z warunkami udzielenia zamówienia lub taka która zostanie przedstawiona w formie uniemożliwiającej weryfikację tych informacji zostanie odrzucona jako niezgodna z zasadami określonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
19. Zamawiający dokona oceny punktowej ofert, które:
20. zostały złożone w terminie,
21. są zgodne z przedmiotem zamówienia,
22. spełniają warunki udziału w postępowaniu,
23. przedstawiły ofertę zgodnie z wymaganiami wskazanymi w zakresie oferty.
24. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kryterium** | **Waga kryterium** | **Maksymalna ilość punktów** |
| Cena (C) | 60% | 60 pkt |
| Gwarancja (G) | 10% | 10 pkt |
| Doświadczenie (D) | 30 % | 30 pkt |

1. W kryterium Cena (C) oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów w tym kryterium — 60 punktów, a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Przy czym 1% odpowiada 1 pkt.
2. Liczba punktów w kryterium „cena” (C) zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

**C= Cmin/Co x 60 pkt**

Gdzie:

C - liczba punktów za kryterium „cena”

Cmin - najniższa cena oferty brutto z ocenianych ofert (zł)

Co - cena oferty brutto określona w badanej ofercie (zł)

1. W kryterium Gwarancja (G) najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najdłuższy okres gwarancji tj. 60 miesięcy, liczony od dnia odbioru końcowego zadania.
2. Liczba punktów w kryterium „gwarancja” będzie przyznawana w następujący sposób:

36 miesięcy gwarancji – 0 pkt

48 miesięcy gwarancji – 5 pkt

60 miesięcy gwarancji – 10 pkt

1. W kryterium Doświadczenie (D) największą liczbę punktów otrzyma oferta z największą ilością wykazanych realizacji (zadań) osób skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia tj. Kierownika prac konserwatorskich i konserwatora malarstwa podczas których pełnili funkcje odpowiednio – kierownika prac konserwatorskich i konserwatora malarstwa.

Każda z wykazanych realizacji podlegających punktacji musi polegać na wykonaniu konserwacji polichromii na tynku w obiekcie murowanym, wpisanym do rejestru zabytków, a powierzchnia zrealizowanej konserwacji polichromii wynosić min. 100 m2 dla każdej wykazanej realizacji (zadania).

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium — 30 punktów, a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do największej ilości realizacji odpowiednio mniej. Przy czym 1% odpowiada 1 pkt.

1. Liczba punktów w kryterium „doświadczenie” (D) zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

**D = Do/Dmaks x 30 pkt**

Gdzie:

D – liczba punktów w kryterium „doświadczenie”

Do – ilość realizacji Kierownika prac konserwatorskich określona w badanej ofercie (szt.)

Dmaks – największa ilość realizacji Kierownika prac konserwatorskich z ocenianych ofert (szt.)

UWAGA: kryterium doświadczenie dotyczy osób wykazanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w rozdz. VIII niniejszego Zapytania ofertowego. Punktacji podlegać będzie tylko doświadczenie ponad wskazane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1. Punktacja przyznana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
3. W przypadku, kiedy oferenci otrzymają identyczną liczbę punktów, Zamawiający zwróci się do tych podmiotów z prośbą o przedłożenie ponownie ofert we wskazanym przez Zamawiającego terminie, po czym Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ponownie złożonych ofert.
4. Kryteria oceny ofert złożonych ponownie będą dotyczyć kryterium ceny oraz kryterium gwarancji – w przypadku Wykonawców deklarujących udzielenie krótszego okresu gwarancji niż maksymalny.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert oraz dodatkowych dokumentów i informacji. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku nieuzupełnienia oferty lub niezłożenia pełnych wyjaśnień, Zamawiający uprawniony będzie do odrzucenia oferty.
6. W przypadku wystąpienia przesłanek, które mogą wskazywać, że złożone dokument i oświadczenia w ofercie są nieprawdziwe, Zamawiający może żądać od Oferenta stosownych wyjaśnień na każdym etapie oceny ofert, w tym po wyborze Wykonawcy oraz po podpisaniu umowy. W przypadku nie złożenia w wyznaczonym terminie pełnych wyjaśnień oraz braku udowodnienia, że informacje w złożonej ofercie są zgodne z prawdą, Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, a także do rozwiązania umowy na etapie jej realizacji.
7. Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest:
8. niekompletna,
9. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
10. nie spełnia wymogów formalnych,
11. jest niezgodna z zaproszeniem,
12. zawiera rażąco niską cenę — rażąco niska cena występuje w przypadku gdy cena całkowita oferta jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania. Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, będzie brał m.in. pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy.
13. Z tytułu odrzucenia oferty, oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
14. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie upubliczniona na stronie internetowej Wnioskodawcy — Powiatu Kozienickiego: www.kozienicepowiat.pl oraz Zamawiającego — Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Krzyża w Kozienicach: www.parafia-kozienice.pl
15. W przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy budżet projektu zaplanowany na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całego postępowania objętego niniejszym postępowaniem lub prawo do negocjowania ceny z Wykonawcą, Który złożył najkorzystniejszą ofertę. W przypadku podjęcia negocjacji, gdy negocjacje nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zamówienia bez podania przyczyny.
17. **WARUNKI UMOWY:**
18. Warunki umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach określonym we wzorze umowy.
19. Ewentualne prace zamienne, które wystąpią podczas realizacji zamówienia muszą zostać wykonane w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej i wymagają zgody Zamawiającego. Przyjmuje się, że pracami zamiennymi są prace ujęte w opisie przedmiotu zamówienia, nie przewidziane do wykonania wg odpowiedniej technologii i z konkretnych materiałów i urządzeń, lecz za zgodą Zamawiającego wykonane w innej technologii, z innych materiałów i przy zastosowaniu innych urządzeń.
20. Przez zamówienie dodatkowe należy rozumieć takie zamówienie, które nie zostało ujęte w opisie przedmiotu zamówienia określające przedmiot zamówienia podstawowego oraz objęte treścią Zapytania ofertowego a jego wykonanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowości całego zamówienia, a wykonawca nie był w stanie ich przewidzieć, z zastrzeżeniem pkt. 4 i 5. Zakres wskazanych prac musi wynikać ze sporządzonego i zatwierdzonego protokołu konieczności, natomiast warunki udzielenia zamówienia muszą być równoważne do warunków zamówienia podstawowego.
21. Ewentualne prace, które nie zostały ujęte w opisie przedmiotu zamówienia związanym z niniejszym zaproszeniem, a są naturalną konsekwencją procesu konserwatorskiego i w naturalny sposób z niego wynikają, uznaje się że wykonawca dysponując opisem przedmiotu zamówienia powinien przewidzieć jako konieczne do wykonania, mimo, że opis przedmiotu zamówienia literalnie ich nie wymienia. Takie prace są ściśle związane z przedmiotem zamówienia. Wynika to z zawodowego charakteru czynności wykonywanych przez wykonawcę prac konserwatorskich i przypisanego do nich określonego poziomu wiedzy i doświadczenia zawodowego. Tego typu prace muszą zostać zrealizowane w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej.
22. Za prace dodatkowe nie można uznać prac konserwatorskich, które wynikają z wykonania większych ilości prac, na podstawie opisu przedmiotu zamówienia wskazanego na etapie zaproszenia, gdyż są to prace, które nie stanowią przedmiotu zamówienia. W interesie Wykonawcy leży własna ocena zakresu prac konserwatorskich, przewidzianych do wykonania oraz uwzględnienie wszelkich innych okoliczności które mogą mieć wpływ na cenę. Takie prace Wykonawca ma obowiązek wykonać w ramach oferowanej ceny ryczałtowej.
23. **TERMIN, SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:**
24. Termin składania ofert — do dnia 5 pażdziernika 2024 r. do godz. 12:00
25. Dopuszcza się składanie ofert:
26. w formie papierowej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście.
27. miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego — **Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Krzyża w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 2, 26-900 Kozienice**.
28. oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej następująco: „Oferta na wykonanie konserwacji wnętrza kościoła pw. Świętego Krzyża w Kozienicach” z dopiskiem: Nie otwierać przed:

5 października 2024 r., godz.: 12:30

1. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.
2. Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
3. Zamawiający nie zwraca przesłanych ofert.
4. Oferta winna zawierać:
5. Formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,
6. oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Zaproszeniu - na druku formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,
7. Wykaz doświadczenia osób skierowanych do realizacji zadania w ramach kryteriów oceny ofert opisanych w niniejszym Zapytaniu ofertowym – na druku formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,
8. Wykaz realizacji potwierdzający spełnienie warunków opisanych w niniejszym Zapytaniu ofertowym, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających że prace zostały wykonane należycie. Dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - stanowiący Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,
9. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, wykształcenia, uprawnień, doświadczenia i niezbędnych do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu opisanych w niniejszym Zapytaniu ofertowym, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z dołączeniem kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i praktykę - stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego,
10. Kopię polisy OC wraz z dowodem jej opłacenia,
11. (jeżeli dotyczy) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie pełnomocnictwa,
12. (jeżeli dotyczy) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
13. (jeżeli dotyczy) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
14. Oferta oraz składane łącznie z nimi dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze przedsiębiorców. Jeżeli uprawnienia osoby podpisującej ofertę nie wynikają z KRS lub CEiDG to należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla tej osoby wskazujące uprawnienia do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy, w tym do podpisania oferty w niniejszym postępowaniu.
15. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język Polski, poświadczonym przez Oferenta.
16. Poprawki lub zmiany w ofercie muszą być dokonane w sposób czytelny, i parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
17. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni informacje o wykonawcach, cenach ofert oraz pozostałych kryteriach oceny ofert poprzez: stronę internetową Powiatu Kozienickiego: www.kozienicepowiat.pl oraz stronę internetową Zamawiającego: www.parafia-kozienice.pl
18. **INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:**
19. Zamawiający informuje, iż bezpośrednio po wyborze oferty zgodnie z Regulaminem Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wystąpi do BGK z wnioskiem o przyznanie Promesy, która będzie podstawą zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
20. Zamawiający zastrzega, że w przypadku nie uzyskania Promesy postępowanie w sprawie przedmiotowego zamówienia zostanie unieważnione.
21. Po uzyskaniu Promesy przez Zamawiającego zostanie zawarta z Wykonawcą umowa na przedmiotowe zamówienie.
22. **DODATKOWE WARUNKI:**
23. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, na każdym jego etapie. Z tego tytułu, w stosunku do Zamawiającego, nie będą przysługiwać Wykonawcy żadne roszczenia prawne i finansowe.
24. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą wg wzoru umowy zawartego w załączniku nr 4 do niniejszego Zapytania.
25. Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych.
26. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zaproszenia. Wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty w niniejszym postępowaniu są zobowiązani do śledzenia strony internetowej na której zamieszczone jest postępowanie.
27. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
28. Wykonawca określając wynagrodzenie zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.
29. Warunki płatności:
30. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie po należytej realizacji wydzielonego etapu przedmiotu zamówienia i podpisaniu protokołów częściowych i protokołu końcowego odbioru robót na rachunek bankowy Wykonawcy w trzech transzach:

* I transza do wysokości wkładu własnego wnioskodawcy w terminie do 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT,
* II transza nie więcej niż 50 % kwoty promesy inwestycyjnej w terminie do 21 dni po otrzymaniu wypłaty dotacji z BGK w ramach realizacji projektu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
* III transza — pozostała należność do wysokości kwoty promesy inwestycyjnej w ciągu do 21 dni po otrzymaniu wypłaty dotacji z BGK w ramach realizacji projektu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

1. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców:

* podział wynagrodzenia dla poszczególnych Podwykonawców będzie przedmiotem rozliczeń pomiędzy nimi a Wykonawcą,
* Za działania i zaniedbania Podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego jak za postępowania własne.

1. **SPRAWY NIEUREGULOWANE:**

W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów powstałych na tle realizacji niniejszej umowy o roszczenie cywilnoprawne w sprawach, których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

1. **ZAŁĄCZNIKI:**
2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty,
3. Załącznik nr 2 – Wykaz realizacji
4. Załącznik nr 3 – Wykaz osób
5. Załącznik nr 4 – Wzór umowy